АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ . ПРЕЧИСТИНСКИЙСЕЛЬСОВЕТ Оренбургского района Оренбургской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2020 № 15-п

Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Пречистинского сельсовета Оренбургского района Оренбургской области за счет средств местного бюджета

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Пречистинского сельсовета Оренбургского района Оренбургской области за счет средств местного бюджета.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования                                 Е.А.Мамонтов

Приложение

к постановлению Администрации

МО Пречистинский сельсовет

________________________

# Порядок

# осуществления капитальных вложений

# в объекты муниципальной собственности

# Пречистинского сельсовета Оренбургского района

# Оренбургской области за счет средств местного бюджета

# I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Пречистинского сельсовета Оренбургского района Оренбургской области за счет средств местного бюджета (далее - бюджетные инвестиции), в том числе условия передачи органами местного самоуправления Пречистинского сельсовета Оренбургского района Оренбургской области (далее – Пречистинского сельсовет), являющимися муниципальными заказчиками, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителей, муниципальному предприятию, в отношении которого указанные органы осуществляют права собственника имущества  (далее - организации), полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Пречистинского сельсовета муниципальных контрактов от лица указанных органов в соответствии с настоящим Порядком, а также порядок заключения соглашений о передаче указанных полномочий;

порядок предоставления из местного бюджета субсидий организациям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Пречистинского сельсовета и объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность Пречистинского сельсовета (далее - субсидии).

2. Осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий осуществляется в соответствии с правовыми актами администрации Пречистинского сельсовета (далее - правовые акты).

3. При осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Пречистинского сельсовета и объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность Пречистинского сельсовета (далее - объекты), не допускается:

предоставление субсидий в отношении объектов, по которым принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций;

предоставление бюджетных инвестиций в объекты, по которым принято решение о предоставлении субсидий.

4. Объем предоставляемых бюджетных инвестиций и субсидий должен соответствовать объему бюджетных ассигнований, предусмотренному в  местном бюджете на соответствующие цели.

5. Созданные или приобретенные в результате осуществления бюджетных инвестиций объекты закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за организациями с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления этих организаций, или увеличением уставного фонда муниципального предприятия Пречистинского сельсовета, основанного на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав муниципальной казны Пречистинского сельсовета.

6. Осуществление капитальных вложений в объекты за счет субсидий влечет увеличение стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у организаций. Осуществление капитальных вложений за счет субсидий в объекты муниципального предприятия Пречистинского сельсовета, основанного на праве хозяйственного ведения, влечет увеличение его уставного фонда.

7. Информация о сроках и об объемах оплаты по муниципальным контрактам, заключенным в целях строительства (реконструкции, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов, а также о сроках и об объемах перечисления субсидий организациям учитывается при формировании прогноза кассовых выплат из местного бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения местного бюджета.

# II. Осуществление бюджетных инвестиций

8. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании муниципальных контрактов, заключенных в целях строительства (реконструкции, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов:

муниципальными заказчиками, являющимися главными распорядителями средств местного бюджета;

организациями, которым органы местного самоуправления Пречистинского сельсовета, осуществляющие функции и полномочия учредителя или права собственника имущества организаций, являющиеся муниципальными заказчиками, передали в соответствии с настоящим Порядком свои полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени  Пречистинского сельсовета от лица указанных органов муниципальных контрактов.

9. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных муниципальному заказчику, как главному распорядителю средств местного бюджета, либо в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовым актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в пределах средств, предусмотренных актами, на срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств.

10. В целях осуществления бюджетных инвестиций в соответствии с абзацем вторым пункта 8 настоящего Порядка органами местного самоуправления Пречистинского сельсовета заключаются с организациями соглашения о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Пречистинского сельсовета муниципальных контрактов от лица указанных органов (за исключением полномочий, связанных с введением в установленном порядке в эксплуатацию объекта) (далее - соглашение о передаче полномочий).

11. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких объектов и должно содержать:

цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с распределением по годам в отношении каждого объекта с указанием его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, технического перевооружения) и (или) приобретения объекта, стоимости объекта капитального строительства муниципальной собственности Пречистинского сельсовета (сметной или предполагаемой (предельной) либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность), рассчитанной в ценах соответствующих лет, а также общего объема капитальных вложений, рассчитанного в ценах соответствующих лет, в том числе объема бюджетных ассигнований, предусмотренного органу местного самоуправления Пречистинского сельсовета, как главному распорядителю средств местного бюджета. Объем бюджетных инвестиций должен соответствовать объему бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, утвержденному в местном бюджете;

ответственность организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных ей полномочий;

положения, устанавливающие:

права и обязанности организации по заключению и исполнению от имени Пречистинского сельсовета от лица органа местного самоуправления Пречистинского го сельсовета муниципальных контрактов;

право органа местного самоуправления Пречистинского сельсовета на проведение проверок соблюдения организацией условий, установленных заключенным соглашением о передаче полномочий;

обязанность организации по ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности органу местного самоуправления Пречистинского сельсовета, как главному распорядителю средств местного бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

12. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для исполнения бюджетов, и отражаются на открытых в Управление Федерального казначейства по Оренбургской области в установленном порядке:

главного распорядителя средств местного бюджета (получателя бюджетных средств) - в случае заключения муниципальных контрактов муниципальных заказчиком;

для учета операций по переданным полномочиям главного распорядителя средств местного бюджета - в случае заключения от имени Пречистинского сельсовета муниципальных контрактов организациями от лица муниципального заказчика.

# III. Предоставление субсидий

13. Субсидии предоставляются организациям в размере средств, предусмотренных правовым актом, в пределах объема бюджетных средств, утвержденных решением Совета депутатов муниципального образования Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

14. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между органом местного самоуправления Пречистинского сельсовета, как главным распорядителем средств местного бюджета, предоставляющим субсидию организациям, и организацией (далее - соглашение о предоставлении субсидий) на срок, не превышающий срок действия бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, утвержденных главному распорядителю средств местного бюджета, предоставляющему субсидию. По решению администрации Пречистинского сельсовета, принятому в соответствии с абзацем четырнадцатым пункта 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главному распорядителю средств местного бюджета может быть предоставлено право заключать соглашения о предоставлении субсидии на срок, превышающий срок действия утвержденных ему бюджетных ассигнований на предоставление субсидий.

15. Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в отношении нескольких объектов. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать:

цель предоставления субсидии и ее объем с распределением по годам в отношении каждого объекта с указанием его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, технического перевооружения) и (или) приобретения объекта, стоимость объекта (сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства муниципальной собственности Пречистинского сельсовета либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность Пречистинского сельсовета), рассчитанной в ценах соответствующих лет стоимости объекта, а также общего объема капитальных вложений за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе объема предоставляемой субсидии. Объем предоставляемой субсидии должен соответствовать объему бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, утвержденному в местном бюджете;

условие о соблюдении организацией при использовании субсидии положений, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

обязательство организации осуществлять без использования субсидии разработку проектной документации на объекты капитального строительства (или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации) и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, на финансовое обеспечение строительства (реконструкции, технического перевооружения) которых планируется предоставление субсидии, если предоставление субсидии на эти цели не предусмотрено правовыми актами;

обязательство муниципального предприятия Пречистинского сельсовета осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для содержания объекта после ввода его в эксплуатацию (приобретения), без использования на эти цели средств районного бюджета;

обязательство муниципального бюджетного учреждения Пречистинского сельсовета или муниципального автономного учреждения Пречистинского сельсовета осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для содержания объекта после ввода его в эксплуатацию (приобретения), за счет средств, предоставляемых из районного бюджета, в объеме, не превышающем размер соответствующих нормативных затрат, применяемых при расчете субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также положения, устанавливающие обязанность перечисления субсидии на лицевой счет, открытый в Управление Федерального казначейства по Оренбургской области;

порядок возврата организацией средств в объеме остатка субсидии, не использованной на начало очередного финансового года и перечисленной ей в предшествующем финансовом году, в случае отсутствия указанного в пункте 20 настоящих Правил решения главного распорядителя средств местного бюджета, предоставляющего субсидию, о наличии потребности направления этих средств на цели предоставления субсидии на капитальные вложения;

порядок возврата сумм, использованных организацией, в случае установления по результатам проверок фактов нарушения целей и условий, определенных соглашением о предоставлении субсидии;

порядок и сроки представления организацией отчетности об использовании субсидии;

случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии, в том числе в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации главному распорядителю средств местного бюджета ранее доведенных в установленном порядке бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, а также случаи и порядок досрочного прекращения соглашения о предоставлении субсидии;

положения, предусматривающие приостановление предоставления субсидии либо сокращение объема предоставляемой субсидии в связи с нарушением организацией условия о софинансировании капитальных вложений в объекты за счет иных источников финансирования, если актом предусмотрено такое условие;

положения, устанавливающие:

права и обязанности сторон соглашения о предоставлении субсидии и порядок их взаимодействия при реализации соглашения о предоставлении субсидии;

обязанность муниципального автономного учреждения Пречистинского сельсовета и муниципального предприятия Пречистинского сельсовета по открытию лицевого счета по получению и использованию субсидий;

право главного распорядителя средств местного бюджета, предоставляющего субсидию, на проведение проверок соблюдения организацией условий, установленных соглашением о предоставлении субсидии.

16. Субсидия перечисляется на отдельный лицевой счет организации при представлении контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и других документов, подтверждающих принятие обязательств организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Операции с субсидиями, поступающими организациям, учитываются на отдельных лицевых счетах, открываемых организациям в Управление Федерального казначейства по Оренбургской области в установленном порядке.

18. Санкционирование расходов организаций, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в том числе остатки субсидий, не использованные на начало очередного финансового года, осуществляется в установленном порядке.

19. Не использованные на начало очередного финансового года остатки субсидий подлежат перечислению организациями в местный бюджет в установленном порядке.

20. В соответствии с решением главного распорядителя средств местного бюджета о наличии потребности в не использованных на начало очередного финансового года остатках субсидии, остатки указанной субсидии могут быть использованы в очередном финансовом году для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидии.

В указанное решение может быть включено несколько объектов.

21. Решение главного распорядителя средств местного бюджета о наличии потребности организации в не использованных на начало очередного финансового года остатках субсидии с пояснительной запиской, содержащей обоснование такого решения, подлежит направлению главе Пречистинского сельсовета.

________________