Прокуратура выявила нарушения прав граждан – участников долевого строительства.

Это касается строящегося дома блокированной застройки, расположенного в поселке Экодолье Оренбургского района. Застройщик планировал построить дом до 30.10.2020. В дальнейшем он обратился в администрации МО Ивановский сельсвоет с заявлением о продлении разрешения на строительство - до 30.03.2020.

Согласно частей 1, 3 статьи 6 Федерального закона № 214-ФЗ, застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющий отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.

В случае если строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости не может быть завершено в предусмотренный договором срок, застройщик, не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока, обязан направить участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении договора. Изменение предусмотренного договором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Однако проверка показала, что застройщиком участники долевого строительства письменно об этом в установленный законом срок извещены не были.

По данному факту в адрес директора фирмы-застройщика прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений законодательства об участии в долевом строительстве жилья, которое находится в стадии рассмотрения