Приложение 2

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Пречистинский сельсовет

Отчет о реализации муниципальной Программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

на 2017-2020 годы»  за 2019 год

Форма 1. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | 1 |  |  | Программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| хх |  | 01 |  | Ремонт действующих и строительство новых дорого местного значения | Администрация МО Пречистинский сельсовет Дорожные организации на договорных отношениях | 2017-2020 |  | Снижение уровня аварийности, повышение транспортной дисциплины |  |  |
| хх | 1 | 02 |  | -Формирование общественного мнения по проблеме БДД, культуры безопасного поведения на дорогах | Администрация МО Пречистинский сельсовет МБОУ «Пречистинская ООШ Героя Советского Союза В. Ф. Калишина» | 2017-2020 |  | Повышение уровня знаний в области БДД водителей и пешеходов |  |  |
| хх | 1 | 02 | 1 | Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; проведение областных массовых мероприятий с детьми по БДД | МБОУ «Пречистинская ООШ Героя Советского Союза В. Ф. Калишина» | 2017-2020 |  | Снижение уровня травматизма среди несовершеннолетних участников дорожного движения |  |  |
| хх | 1 | 02 | 2 | Выявление и устранение участников концентрации ДТП | ГИБДД по согласованию | 2017-2020 |  | Снижение уровня аварийности и ущерба от ДТП |  |  |
|  |  |  |  | - Совершенствование контроля за скоростным режимом и поведением водителей в местах повышенной опасности | Администрация МО Пречистинский сельсовет ГИБДД по согласованию | 2017-2020 |  | Увеличение %-ного отношения дорого с твердым покрытием |  |  |
| хх | х |  |  | - обучение учащихся правилам БДД | МБОУ «Пречистинская ООШ Героя Советского Союза В. Ф. Калишина» | 2020-2020 |  | Повышение уровня знаний в области БДД у детей и подростков |  |  |

Форма 2. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2017-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Грейдерование дорог | шт. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | 2 | Текуший ремонт дорог | км. | 0 | 0, 420 | 0,420 | 0 | 0 | 100 | Выполнено реконструкция дорожного покрытия дороги по ул. Большая,от д.8 «б» до д.26. |
|  |  | 3 | Установка дорожных знаков | шт. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Форма 3.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета

МО Пречистинский сельсовет на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета МО Пречистинский сельсовет, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх |  |  |  | Программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2017-2020 годы» | всего |  |  |  |  |  | 650 | 650 | 1304 | 200,6 | 200,6 |
|  |  |  |  |  | Администрация МО Пречистинский сельсовет (ГРБС) | 047 | 04 | 09 | ххх | 244 | 650 650 | 650 650 | 1304 1304 | 200,6 200,6 | 200,6 200,6 |

Форма 4. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | План расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к плану расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| хх |  | «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2017-2020 годы» | Всего | 650 | 1304 | 200,6 |
|  |  |  | бюджет МО Пречистинский сельсовет | 650 | 1304 | 200,6 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета МО Пречистинский сельсовет | 650 | 1304 | 200,6 |
|  |  |  | субсидии из бюджета района |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 5. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета МО Пречистинский сельсовет на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 650 | 650 | 1304 | 200,6 | 200,6 |
|  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета МО Пречистинский сельсовет на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 650 | 650 | 1304 | 200,6 | 200,6 |
|  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета Пречистинский сельсовет на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 650 | 650 | 1304 | 200,6 | 200,6 |
|  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной  программы за 2019г.

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета МО Пречистинский сельсовет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  | ЭРмп (ЭРп/р) | СРмп (СРп/п) | СРм | ССуз | Эис |
| хх |  | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2017-2020 годы» за 2019 год | Глава муниципального образования |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |